Obec CHODSKÝ ÚJEZD

podává výzvu na předložení nabídky na provedení

" Opravy části komunikace v Nahém Újezdci "

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle §27 odst. b zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v plném znění. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu.

- Identifikační údaje zadavatele:

Obec Chodský Újezd

Chodský Újezd 71,
348 15 Planá u M. Lázní

IČO: 00259870

DIČ: CZ699002137

Zastoupený  Václavem Rabou - starostou obce

- Název, specifikace a umístění veřejné zakázky:

Název projektu: „ Oprava části komunikace v Nahém Újezdci “

Předmětem projektu je provedení opravy povrchu části komunikace v obci Nahý Újezdec a to na p.p.č 1357/1 a 1603, k.ú. Nahý Újezdec v rozsahu dle výkazu výměr. PD zpracována není ! Stavba bude prováděna dle pokynu zadavatele při realizaci.

Stručný přehled provádění prací :

1.  zemní práce – odstranění stávajícího živičného krytu frézováním

- odkopávky a prokopávky

- hloubení a zásyp rýh

2.  pozemní komunikace – podklad ze štěrkodrtě

- vyrovnání povrchu obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

- asfaltový beton ACO 11 (ABS) tl. 50 mm

- asfaltový beton ACL 16 (ABH) tl. 60 mm

- zpevnění krajnic

3.  trubní vedení – montáž kanalizačního potrubí DN 300

-  výšková úprava stávajících mříží a poklopů

4.  ostatní konstrukce a práce – vodorovné dopravní značení

- štěrbinový odvodňovací žlab

Místo plnění: obec Chodský Újezd - místní část  obce Nahý Újezdec, okr. Tachov

- Lhůta a místo podání nabídky:

V případě Vašeho zájmu o realizaci výše uvedené zakázky doručte Vaši nabídku v uzavřené a označené obálce  nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek některým z níže uvedených způsobů:

- Poštou na adresu: Obec Chodský Újezd, Chodský Újezd 71, 348 15 Planá u M. Lázní

- Osobně na adresu: Obec Chodský Újezd, Chodský Újezd 71, 348 15 Planá u M. Lázní

Kontaktní osoba: Václav Raba, starosta – ve věcech smluvních, Bc. Jan Pour – (tel. 777623079) ve věcech

technických

Telefon: +420 374782352

E-mail:podatelna@chodskyujezd.cz

Uzavírka podání nabídek: dne 17.5.2023 do 15:00 hod.

Otevírání obálek proběhne v kanceláři starosty dne 17.5..2023 od 17:00.

- Kriteria pro hodnocení nabídek:

Zadavatel zvolil základní hodnotící kriterium pro zadání zakázky podle nejnižší nabídkové ceny.

Kriterium – výše nabídkové ceny bez DPH.

Nabídková cena bude zpracována dle slepého položkového rozpočtu (příloha č. 1)

- Doba plnění veřejné zakázky:

Termín zahájení prací: po podpisu SOD (příloha č. 3)

Termín ukončení: maximální limit 31.8. 2023, uchazeč může nabídnout jakýkoliv termín před tímto datem. Tyto termíny stanovil zadavatel jako limitní a nepřekročitelné. Uchazeč může nabídnout jakýkoliv termín dokončení před termínem uvedeným v této výzvě.

- Kvalifikační kriteria:

Uchazeč ve své nabídce prokáže splnění následujících kvalifikačních kriterií. Zadavatel vyhodnotí způsobilost

uchazečů podle stanovených kritérií. Jejich nesplnění je důvodem k vyloučení nabídky.

Kvalifikační způsobilost v tomto členění:

- základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou

oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (příloha č.2 )

- profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže uchazeč předložením originálu nebo prosté kopie buďto:

- dle písm. a) Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky), pokud je v něm dodavatel

zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán;

- dle písm. b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (tj.

předložení živnostenských listů či výpisu ze živnostenského rejstříku pokrývající předmět veřejné zakázky.

8.        Podmínky a požadavky zpracování nabídky

Příloha č. 1 této výzvy je krycí list. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a zájemce (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena, datum a podpis osoby oprávněné za zájemce jednat.

Další požadavky:

- každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku

- nabídka bude předložena v jednom vyhotoveních – originál v tištěné formě a v českém jazyce

- nabídka musí být v jedné uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky: " Oprava části komunikace v Nahém Újezdci “ a textem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NABÍDKA – NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

- nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl

- nabídka bude podepsána osobou oprávněným zástupcem uchazeče

- krycí list nabídky s názvem zakázky, základními identifikačními údaji uchazeče včetně osob zmocněných k jednání a podepisování, nejvýše přípustná nabídková cena, datum a podpis oprávněné osoby

- požadované doklady, jimiž uchazeč splňuje veškeré kvalifikační předpoklady,

  - podepsaný návrh Smlouvy o dílo (příloha č.3)

  - ostatní údaje o uchazeči

9.       Ostatní podmínky zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- ověřit údaje uvedené v nabídce

- ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek

- upravit termín realizace veřejné zakázky

- že nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou dodavatelé sami.

- zrušit výběrové řízení bez udání důvodů.

V Chodském Újezdě dne ……………………….

….…………………………..

Václav Raba

starosta obce

Příloha č. 1:

Krycí list nabídky

Veřejná zakázka:    " Oprava části komunikace v Nahém Újezdci "

Zadavatel: Obec Chodský Újezd, IČ: 00259870, DIČ: CZ699002137 Chodský Újezd 71, 348 15 Planá u M. Lázní

Uchazeč:

| Název: |  |
| --- | --- |
| Ulice: |  |
| Sídlo (místo podnikání) vč. PSČ: |  |
| Tel.: |  |
| Fax: |  |
| e-mail: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: |  |
| Statutární zástupce: |  |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče v záležitostech týkajících se zakázky: |  |

| Nabídková cena v KČ celkem bez DPH: |  |
| --- | --- |
| Samostatně DPH v Kč: |  |
| Cena celkem V Kč včetně DPH: |  |

V ...................................... dne...........................

...............................................................

podpis oprávněné osoby*

*) oprávněnou osobou se rozumí osoba, která je oprávněná jednat jménem (např. dle zápisu v obchodním rejstříku) nebo za dodavatele (např. na základě udělené plné moci

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Veřejná zakázka:    " Oprava části komunikace v Nahém Újezdci "

Zadavatel: Obec Chodský Újezd, IČ: 00259870, Chodský Újezd 71, 348 15 Planá u M. Lázní

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA:

Název:

Sídlo (místo podnikání) vč. PSČ:

IČ:

jako účastník veřejná zakázky s názvem " Oprava části komunikace v Nahém Újezdci ",

tímto čestně prohlašuje, že

- jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; pro uvedené trestné činy nebyl pravomocně odsouzen ani žádný z členů statutárního orgánu uchazeče a v případě, že je členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, ani tato právnická osoba, ani žádný z členů statutárního orgánu této právnické osoby, ani osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu uchazeče;

- nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

- nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

- nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

- nejsem v likvidaci, nebylo proti mě vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči mě nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu a není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

V ………………………… dne ……………

………………..………………………………

podpis oprávněné osoby*

*) oprávněnou osobou se rozumí osoba, která je oprávněná jednat jménem (např. dle zápisu v obchodním rejstříku) nebo za dodavatele (např. na základě udělené plné moci)

Příloha č. 3

# Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Obec Chodský Újezd

IČO: 002259870

se sídlem:  čp. 71, 348 15 Chodský Újezd

zastoupená Václavem Rabou, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

………………….

IČO:

se sídlem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .., oddíl , vložka

zastoupená

(dále jen „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Na základě této smlouvy vzniká dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti směřující k řádné a včasné realizaci stavby „ Oprava části komunikace v Nahém Újezdci“ na p.p.č. 1357/1 a 1603 v k.ú. Nahý Újezdec (dále jen „dílo“), a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a dále v rozsahu zpracovaného výkazu výměr (rozpočtu) k provedení stavby, který tvoří nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 1), kdy zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení k veřejné zakázce.

  - Zhotovitel tímto prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou díla, zejména pak s obsahem prací ve výkazu výměr. Zhotoviteli jsou známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla.

  - Na základě výše uvedeného zhotovitel prohlašuje, že použité podklady jsou úplné a odpovídají veškerým zákonům a ostatním předpisům (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů) České republiky, které se ke dni podpisu této smlouvy vztahují k provádění a dokončení předmětu díla; dále prohlašuje, že předané informace objednatelem jsou dostatečné a plně umožňují dokončení díla a že dokumenty, které mu byly objednatelem v souvislosti s uzavřením této smlouvy předloženy, nejsou vzájemně či vnitřně rozporné.

  - Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje veškerými předpoklady nezbytnými pro provedení díla.

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje dílo prosté vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.

  - Stavba bude realizována v souladu s:

    - výkazem výměr

    - ustanoveními této smlouvy,

    - platnými právními předpisy,

    - příslušnými technickými normami platnými v České republice.

  - V případě jakéhokoli dodatečně zjištěného rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací se zhotovitel zavazuje objednatele bez zbytečného odkladu na tento rozpor písemně upozornit a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat.

- Doba a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo ode dne podpisu SOD, nejpozději do 31.8.2023

  - Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo objednatelem předáno staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla neprodleně po předání staveniště.

  - O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany protokol.

  - V době přerušení stavby zapříčiněné překážkou ze strany objednatele lhůta dle odst. 3.1. neběží. Tato lhůta rovněž neběží, nelze-li v realizaci díla pokračovat z důvodu nepříznivých klimatických podmínek či jiných obdobných překážek nezaviněných zhotovitelem. O přerušení prací je přitom zhotovitel povinen bezodkladně vyrozumět objednatele s uvedením důvodu a předpokládané doby přerušení prací. Staveniště je zhotovitel povinen po tuto dobu zabezpečit tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví osob.

  - Místem plnění díla je Nahý Újezdec, část obce Chodský Újezd, k.ú. Nahý Újezdec, p.p.č. 1357/1 a 1603.

  - Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí ……….…… Kč bez DPH (slovy … K této ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečněného zdanitelného plnění, bude-li zhotovitel plátce daně. Při současně platné sazbě DPH 21% činí cena díla …..… Kč včetně DPH.

  - Cena za dílo je určena rozpočtem. Ten je tvořen součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy (dále jen „rozpočet“).

  - Zhotovitel tímto garantuje úplnost a závaznost rozpočtu. Zhotovitel se seznámil s rozpočtem a faktickým stavem věci a prohlašuje, že mu není známa žádná okolnost, která by si pro zhotovení a dokončení díla vyžádala další úsilí či náklady, jež nejsou ve smlouvě resp. v rozpočtu uvedeny.

  - V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla. Zhotovitel zaručuje a odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných k řádnému splnění díla do ceny za dílo (a to včetně nákladů, které měl zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí a při vynaložení odborné péče vědět a předpokládat).

  - Cena za dílo uvedená v odst. 3.6. a v rozpočtu je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené odst. 3.6. budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Při určení ceny víceprací budou prioritně použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní.

  - Zhotovitel přistoupí na případné omezení dosud neprovedeného rozsahu díla a na odpovídající snížení ceny díla, jestliže mu objednatel sdělí, že takové omezení je nezbytné s ohledem na dříve nepředpokládané finanční či jiná omezení, nebo na změnu záměrů.

- Platební podmínky

  - Část ceny za dílo, maximálně do výše 95 % částky dle odst. 3.6. této smlouvy, bude objednatelem uhrazena v měsíčních platbách na základě faktur vystavených zhotovitelem po uplynutí každého kalendářního měsíce, a to na základě oběma stranami odsouhlaseného soupisu skutečně v daném kalendářním měsíci provedených prací.

  - Zbývajících 5 % částky dle odst. 3.6. této smlouvy bude zaplacena zhotoviteli po odstranění veškerých vad vytknutých zhotoviteli objednatelem, po případném snížení částky o nároky objednatele vyplývající z vad předmětu díla, náhrady škody, smluvní pokuty či z obdobného právního titulu.

  - Zhotovitel předloží objednateli vždy do tří pracovních dnů následujícího měsíce písemný soupis provedených prací s uvedenými cenami za jednotlivé práce. Zhotoviteli vzniká právo na cenu za provedenou část díla, jakož i právo tuto cenu fakturovat, okamžikem odsouhlasení soupisu prací za předpokladu, že tyto práce budou provedeny bez vad. Objednatel se zavazuje odsouhlasit soupis provedených prací do 7 dnů od jeho obdržení.

  - Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek na 30 dnů od doručení faktury objednateli.

  - Plnění této zakázky podléhá přenesené daňové povinnosti, komunikace bude ekonomickou činností objednatele. Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

  - Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře.

  - Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.

  - Povinnost zaplatit fakturovanou částku je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

  - Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti obecně závazných právních předpisů, náležitosti dohodnuté v této smlouvě nebo obsahuje nesprávné údaje (např. nesprávné označení některé ze smluvních stran či práce, které nebyly odsouhlaseny objednatelem) nebo bude-li vystavena v rozporu s termínem sjednaným v této smlouvě (před okamžikem, kdy zhotoviteli vzniká právo fakturovat). V dané souvislosti musí objednatel uvést důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura.

- Jakost díla

  - Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije při provádění díla jiné materiály, konstrukce či technologie, než vyplývají z projektové dokumentace či stavebního povolení, leda by byly vyšší jakosti.

  - Nevyplývá-li z projektové dokumentace jinak, platí, že se smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla a použitých materiálů. Všechny materiály a prvky budou dodány nové.

  - Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

- Způsob provádění díla

  - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo samostatně, s náležitou odbornou péčí.

  - Zhotovitel se zavazuje plnit při provádění díla pokyny objednatele.

  - Zhotovitel je oprávněn užít ke splnění svých závazků z této smlouvy třetích osob (subdodavatelů), vždy však odpovídá jako by plnil sám.

  - Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Zhotovitel se dále zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

  - Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

  - Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na výzvu dle předchozí věty objednatel ani jiná objednatelem pověřená osoba bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

  - Po dokončení jednotlivé etapy realizace díla dle časového harmonogramu vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole kvality a úplnosti provedení prací tvořících příslušnou etapu.

- Stavební deník

  - Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště. Deník bude uložen na staveništi u zhotovitele. Do deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, zejména se jedná o údaje o povětrnostních podmínkách, o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem a záznam o počtech pracovníků zhotovitele a užitých třetích osob (subdodavatelů).

  - Na první straně deníku budou uvedeny osoby obou smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.

  - Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

- Technický dozor

  - Objednatel je oprávněn při provádění díla provádět technický dozor. Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko.

  - Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami (ČSN) a správními akty orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zhotovitele zápisem do deníku.

  - Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla v případě, je-li závažným způsobem ohrožena bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

- Bezpečnostní opatření při provádění díla

  - Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN) a příslušné stavební povolení, týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické požadavky stanovené právními předpisy.

  - V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi.

  - Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v účinném znění, a dle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

  - Odpad zhotovitel zlikviduje v souladu s právními předpisy na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání předmětu díla předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu.

- Staveniště

  - Objednatel předá ve lhůtě dle bodu 3.2 a 3.3 této smlouvy zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy. O předání a převzetí staveniště strany sepíšou protokol.

  - Veškeré základní energie a média potřebné pro provedení díla se zhotovitel zavazuje zajistit samostatně na vlastní náklady.

  - V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a po skončení provádění díla provede zhotovitel úklid staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat staveniště a skládky materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na životním prostředí, majetku objednatele či majetku třetích osob.

  - Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů ode dne předání předmětu díla objednateli, o čemž bude sepsán protokol o vyklizení staveniště, který potvrdí obě smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad uvést okolí stavby do původního stavu, zejména odvést a v souladu s právními předpisy zlikvidovat odpad, který vznikl při provádění díla, nevyužitý stavební materiál apod.

- Vlastnické právo a přechod nebezpečí

  - Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.

  - Vlastnické právo k věcem určeným k provádění díla objednatel nabývá okamžikem jejich zapracováním do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.

  - Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel v plném rozsahu. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

- Provedení díla, jeho předání a převzetí

  - Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, předáním předmětu díla jako celku objednateli v místě plnění a vyklizením staveniště. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít. Má-li dílo vady, není řádně dokončeno.

  - Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí předmětu díla či jeho části odmítnout, jestliže předmět díla vykazuje zjevné vady nebo jestliže nebyly odstraněny vady vytýkané v průběhu zhotovování díla.

  - Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne odmítnutí převzetí díla.

  - O předání a převzetí díla sepíšou smluvní strany protokol.

- Odpovědnost za vady a záruka za jakost

  - Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a to včetně vad skrytých.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem, není-li dohodnuto jinak.

  - Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. Záruční doba rovněž neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruční lhůty bezplatně odstranit všechny závady, jež vznikly na provedeném díle.

  - Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení vad (reklamace).

- Pojištění zhotovitele a náhrada škody

  - Zhotovitel se zavazuje pro účely plnění povinností podle této smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla a záruční doby řádné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo osobami, které užil ke splnění svých závazků z této smlouvy (subdodavateli), a to do výše ceny díla dle bodu 3.6 této smlouvy.

  - Pokud při prováděním prací způsobí zhotovitel škodu třetím stranám, je povinen ji na vlastní náklad neprodleně odstranit.

- Sankční ujednání a úrok z prodlení

  - Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:

    - za porušení povinnosti zhotovitele provádět jednotlivé etapy díla včas, jak stanoví tato smlouva a to ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení; stavba se považuje za provedenou, pokud ze stavebního deníku a kontroly objednatele vyplývá, že byly provedeny všechny práce do této stavby zahrnuté a odstraněny vytýkané vady a bylo-li dílo převzato objednatelem, popř. bylo-li dříve průkazně řádně dokončeno a připraveno k převzetí.

    - za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady předmětu díla v záruční době ve stanovené lhůtě, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou vadu a za každý i jen započatý den prodlení;

    - za nesplnění povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště v dohodnuté lhůtě, a to ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.

  - Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu. Splatnost smluvní pokuty nastává dnem následujícím po dni, v němž vznikne právo na smluvní pokutu. Právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty se nepromlčí dříve než za 10 let ode dne, kdy mu právo vzniklo.

  - Objednatel má právo započíst pohledávku vzešlou ze smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla či jeho části, a to proti kterékoliv pohledávce.

  - V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla náleží zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zhotovitel není oprávněn pohledávku na zaplacení smluvní pokuty postoupit bez souhlasu objednatele jinému.

- Další ujednání

  - Objednatel se zavazuje před zahájením stavebních prací obstarat u příslušného stavebního úřadu nezbytné povolení či souhlas s realizací díla (pokud jej stavební předpisy vyžadují) a toto předložit zhotoviteli před zahájením stavebních prací.

  - Veškeré další nezbytné doklady a prohlídky spojené s prováděním a předáním díla, popřípadě vyžadované orgány státní správy je povinen zajistit zhotovitel, a to za podmínky, že tyto souvisí s předmětem díla.

  - Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré zkoušky a měření nezbytné k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou pro řádnou kolaudaci díla. Zhotovitel zajistí při místním šetření realizovaném v rámci kolaudačního řízení přítomnost alespoň jednoho odpovědného pracovníka.

- Odstoupení od smlouvy a zánik smlouvy

  - Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

  - Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů.

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:

    - zhotovitel opakovaně poruší jakoukoliv z povinností dle této smlouvy,

    - zhotovitel je v prodlení s provedením díla po dobu delší než 30 dnů,

    - zhotovitel ani po písemném upozornění objednatelem neodstraní během stanovené lhůty jakékoliv vady či nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla nebo nezahájí provádění díla řádným způsobem.

  - V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu; objednatel může žádat odstranění dosavadních výsledků stavební činnosti. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

  - Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

  - Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

  - Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

  - Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města dne ……, usnesením č. ………, s nímž je tato smlouva v souladu.

  - Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr - rozpočet stavby

V Chodském Újezdě dne …………………                     V ……………….…. dne ………….

………………………………………………	………………………………………………

Objednatel	Zhotovitel